Work Breakdown Structure (WBS) für das Projekt "Angebotserstellung zur Planung und Durchführung von Fahrplänen"

1. Projektinitiierung

1.1 Anforderungsanalyse

- 1.1.1 Verstehen der Anforderungen der National High-Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL)

- 1.1.2 Recherche zu lokalen und internationalen Standards für Hochgeschwindigkeitszüge

- 1.1.3 Evaluierung der bisherigen Pläne und Studien des Mumbai–Ahmedabad High-Speed Rail Corridor

1.2 Stakeholder-Kommunikation

- 1.2.1 Identifikation der wichtigsten Stakeholder

- 1.2.2 Organisation von Kick-off-Meetings mit der NHSRCL

- 1.2.3 Erstellung eines Kommunikationsplans

1.3 Projektplanung

- 1.3.1 Definition des Projektziels und der Erfolgsfaktoren

- 1.3.2 Erstellung des Projektzeitplans

- 1.3.3 Ressourcen- und Budgetplanung

2. Analysephase

2.1 Datenbeschaffung

- 2.1.1 Sammlung von relevanten geografischen, infrastrukturellen und fahrplantechnischen Daten

- 2.1.2 Untersuchung bestehender Hochgeschwindigkeitsstrecken als Referenz

2.2 Nachfrageanalyse

- 2.2.1 Prognose der Fahrgastnachfrage

- 2.2.2 Analyse von Spitzenzeiten und saisonalen Schwankungen

2.3 Technologische Anforderungen

- 2.3.1 Evaluierung von Planungssoftware und -tools

- 2.3.2 Identifikation technologischer Schnittstellen mit bestehenden Systemen

3. Entwicklung des Fahrplanmodells

3.1 Entwurf eines Fahrplanframeworks

- 3.1.1 Definition der Taktung und Frequenzen

- 3.1.2 Planung von Abfahrts- und Ankunftszeiten

3.2 Simulation der Fahrpläne

- 3.2.1 Testen der Effizienz von Fahrplänen in simulierten Umgebungen

- 3.2.2 Identifikation und Beseitigung von Engpässen

3.3 Optimierung

- 3.3.1 Anpassung der Fahrpläne basierend auf Simulationsergebnissen

- 3.3.2 Sicherstellung der Kompatibilität mit den Zielen (Pünktlichkeit, Effizienz)

4. Erstellung des Angebots

4.1 Dokumentation

- 4.1.1 Erstellung einer detaillierten Projektbeschreibung

- 4.1.2 Erstellung eines Kosten- und Zeitplans

4.2 Risikomanagement

- 4.2.1 Identifikation möglicher Projektrisiken

- 4.2.2 Vorschläge zur Risikominderung

4.3 Qualitätssicherung

- 4.3.1 Prüfung und Freigabe des Angebots durch interne Experten

- 4.3.2 Überprüfung auf Konformität mit NHSRCL-Anforderungen

5. Übergabe und Nachbereitung

5.1 Präsentation des Angebots

- 5.1.1 Vorbereitung und Durchführung der Präsentation vor der NHSRCL

- 5.1.2 Entgegennahme von Feedback und Klärung von Rückfragen

5.2 Nachverfolgung

- 5.2.1 Anpassung des Angebots basierend auf Feedback

- 5.2.2 Nachverfolgung des Angebotsstatus bei der NHSRCL

5.3 Lessons Learned

- 5.3.1 Zusammenfassung von Erkenntnissen aus dem Projekt

- 5.3.2 Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten für zukünftige Projekte